Think & Act

你的一日搭子

开发执行文档 v1.1

基于《项目启动文档 v2.0》落地到工程实现

文档负责人:项目管理 / PM

适用团队:Android 工程师 · 后端/AI 工程师 · 产品设计师

状态:v1.1 — 已纳入决策会结论,待周一周会终审

# 0. 文档说明

### 0.1 文档定位

本文档是《项目启动文档 v2.0》的下游产物,把战略层的产品定义翻译成工程上可以直接动手的内容。启动文档回答"做什么、为什么";本文档回答"怎么做、谁来做、什么时候做完"。

如果二者出现冲突,以启动文档为准,本文档需要修订。

### 0.2 读者与用法

- Android 工程师:重点看 §6 客户端架构、§8 各模块开发规范、§12 8 周排期。

- 后端 / AI 工程师:重点看 §4 数据模型、§5 后端与 API、§7 AI 层设计、§11 隐私与安全。

- 产品设计师:重点看 §8 三段式体验实现要点、§10 微信入口、§13 测试与验证、§14 风险登记。

- 每位成员都应阅读 §1 架构总览、§2 关键决策、§15 协作规范。

### 0.3 变更管理

文档采用 v1.0 / v1.1 ... 的版本号。任何会影响 schema、API 契约或 8 周排期的变更,必须:

- 在版本变更记录里注明变更点、原因、影响范围。

- 在团队周会上同步,且三方都确认后才进入开发。

- 如涉及数据库 schema,变更前先评估迁移成本。

### 0.4 v1.1 变更记录

本版基于一次决策会的结论更新,涉及 5 项落定:

- 登录:改为「手机号 + 微信」双通道,微信侧采用 UnionID(为日后跨端打通预留)。

- 定价:确定为 ¥9.9/月 + ¥99/年;新增「无账号 1 天预览」(不计入 7 天试用)。

- AI 成本:新增公平使用阈值(每日 AI 调用 ≤ 20 次)。

- 推送:改用极光推送(JPush)聚合国内厂商通道,替代纯 FCM。

- 语音:改用科大讯飞离线 SDK,离线模型随 APK 打包(方案 A)。

受影响章节:§2 决策清单、§3.4 降级、§4 profiles 表、§6.6 成本、§11 排期(Week 1-2 / Week 5)、§12 风险、§14 开放问题。

# 1. 系统架构总览

### 1.1 总体结构

Think & Act 的系统由四层组成:

- 客户端层(Android):Kotlin + Jetpack Compose,本地优先架构,Room 缓存 + Supabase 同步。

- 服务端层(Supabase):Postgres 数据库 + Auth + Row Level Security + Edge Functions。

- AI 服务层:自建 LLM Adapter(Edge Function 形式),主用 DeepSeek V3.2,备用 Qwen-Plus、Kimi。

- 第三方服务:FCM 推送、Android SpeechRecognizer(本地)、ML Kit OCR(本地)、微信分享意图。

### 1.2 数据流概览

以「早上 60 秒」为例,完整数据流如下:

[User] --语音/文本--> [Android: SpeechRecognizer / TextInput]

↓ 转写后的纯文本 + 用户长期记忆 snapshot

[Android] --HTTPS--> [Supabase Edge Function: /plan]

↓ 组装 Prompt(系统提示 + 用户语境 + 历史模式)

[Edge Function] --HTTPS--> [LLM Adapter --> DeepSeek V3.2]

↓ 结构化 JSON 响应(tasks 数组)

[Edge Function] --写入--> [Postgres: tasks 表] --响应--> [Android]

↓ 本地 Room 同步 + UI 渲染

[User] 看到当日计划提案

### 1.3 关键设计原则

- 本地优先(local-first):任何 UI 操作不依赖网络。打开 App 看到的是本地 Room 数据,后台异步与 Supabase 双向同步。

- AI 调用必须有降级路径:DeepSeek 不可用时,LLM Adapter 自动切换到 Qwen-Plus 或 Kimi。三家都挂了,提示用户"先手工写计划,AI 稍后帮你优化"。

- 所有写入用户长期记忆的操作必须显式用户确认。这是产品承诺,不是技术细节。

- 变更预览-确认:任何会修改 ≥2 条任务的 AI 操作,先返回 diff,等用户点确认才落库。

# 2. 关键技术决策清单

以下决策在开发开始前已确认,任一改动需要走变更流程。

| 决策项 | 决定 | 理由 / 备注 |
| --- | --- | --- |
| 首发平台 | Android | 微信分享场景需要,iOS 暂不开发完整版 |
| UI 框架 | Jetpack Compose | 声明式,迭代速度快,符合视觉细节多的产品形态 |
| 最低支持版本 | Android 8.0(API 26) | 覆盖 ≥95% 国内活跃机型 |
| 语言 | Kotlin 1.9+ | 团队熟悉度 + 协程生态 |
| 登录方式 | 手机号 + 微信双通道 | 微信用 UnionID;手机号走腾讯云短信(见 §3.5) |
| 商业模式 | ¥9.9/月 + ¥99/年 | 无账号 1 天预览(不计入)+ 注册后 7 天试用 |
| AI 公平使用 | 每日调用 ≤ 20 次 | 成本兜底 + 产品边界,超出温和提示 |
| 本地数据库 | Room 2.6+ | 成熟、与 Compose Flow 配合好 |
| 云端 | Supabase | Postgres + Auth + RLS + Edge Functions 一站式 |
| AI 主模型 | DeepSeek V3.2 | 国内访问稳定 + 价格低 + OpenAI 兼容接口 |
| AI 备用 | Qwen-Plus,Kimi | 通过 LLM Adapter 切换,降低单一依赖 |
| 语音识别 | 科大讯飞离线 SDK | 离线模型随 APK 打包(~30MB)+ 系统兜底 |
| OCR | ML Kit(本地)+ 云端备份 | 微信截图准确率优先 |
| 推送 | 极光推送(JPush)聚合 | 覆盖华为/小米/OPPO/Vivo + FCM 兜底 |
| 状态管理 | ViewModel + StateFlow | 标准 Compose 实践 |
| 依赖注入 | Hilt | Google 推荐,模板代码少 |
| 网络 | Ktor Client | Kotlin 原生,多平台友好 |
| 序列化 | kotlinx.serialization | 与 Ktor 配合 |
| JSON Schema 校验 | 自建轻量校验器 | 校验 AI 输出 |

# 3. 客户端架构(Android)

### 3.1 分层

采用「单 Activity + Compose Navigation + 三层架构」:

app/

├── ui/           Composable + ViewModel(状态层)

│   ├── morning/  早上 60 秒入口流程

│   ├── day/      白天任务执行 + 变更

│   ├── evening/  晚间审核 + 反思

│   ├── history/  7 天历史

│   ├── memory/   关于你 / 长期记忆管理

│   ├── share/    微信分享接收

│   └── common/   按钮、卡片、对话框等组件

├── domain/       业务逻辑(UseCase)

│   ├── plan/     生成计划、变更计划

│   ├── task/     完成、跳过、重排

│   ├── reflect/  晚间反思、模式探测

│   └── memory/   记忆增删、确认

├── data/         仓库 + 数据源

│   ├── local/    Room DAO + Entity

│   ├── remote/   Supabase Client + DTO

│   ├── ai/       LLM Adapter 客户端调用

│   └── repo/     Repository(local-first 同步)

└── core/         工具、扩展、网络、错误处理

### 3.2 状态管理范式

- UI 状态用密封类(sealed class)显式表达 Loading / Success / Empty / Error,避免布尔变量爆炸。

- 每个屏幕对应一个 ViewModel,ViewModel 暴露 StateFlow<UiState>,Compose 用 collectAsStateWithLifecycle 订阅。

- ViewModel 不直接调网络,只调 UseCase。UseCase 不持有生命周期。

### 3.3 本地优先同步策略

默认从 Room 读取并立即渲染,后台触发 Supabase 同步,同步成功后更新 Room,Compose 自动重组。

冲突解决:以服务端时间戳 updated_at 为准。本地未上传的修改进入待同步队列(WorkManager 重试)。

### 3.4 错误与降级 UX

| 场景 | 降级方案 |
| --- | --- |
| 网络不可用 | 显示"离线"标签,所有读取走本地,写入排队等下次联网 |
| AI 接口超时(>15s) | 提示"AI 想久一点,再等等?"+ 重试按钮 |
| AI 返回 JSON 解析失败 | 自动重试一次,再失败回退到"手工写计划"模式 |
| 语音识别失败 | 自动切换到文本输入,保留已录入内容 |
| OCR 失败 | 提示用户手工编辑文本后再提交 |
| 推送不可用 | 极光在线通道失败时降级为 App 内提醒(打开时弹 banner) |

### 3.5 登录与无账号试用(v1.1 新增)

三种入口

- 手机号 + 验证码:走腾讯云短信(Supabase 内置 Phone provider 在国内打不通),由 Edge Function 校验验证码后签发 Supabase session。

- 微信登录:微信开放平台 UnionID。需提前申请开放平台账号 + 报备应用包名与签名(审核 5-15 工作日,Week 1 必须发起)。

- 无账号预览:用 Supabase anonymous auth 创建匿名会话,首次打开即用。

无账号 1 天预览规则

- 这 1 天是 pre-trial 预览,不计入注册后的 7 天免费试用。

- 满 1 天后软提示(继续可用,但提示"注册后我才会记住你"),不强制打断。

- 注册时用 linkIdentity 把匿名账号转正,匿名期产生的 tasks / reflections 全部迁移过去,绝不丢数据。

// 匿名转正:同一 user_id,补绑真实身份,数据零迁移成本

const { data } = await supabase.auth.signInAnonymously()   // 首启

// ... 用户用了一天,决定注册 ...

await supabase.auth.linkIdentity({ provider: 'phone' })    // 或 wechat

// user_id 不变 → tasks/memories 自动归属,无需搬运

# 4. 数据模型与数据库设计

### 4.1 设计原则

- 从第一天起就采集结构化字段。done/skipped 太浅,无法学到用户节律。

- 所有表都启用 RLS,确保用户 A 永远拿不到用户 B 的数据。

- 时间字段统一存 UTC timestamptz,客户端按设备时区显示。

- 软删除而非物理删除(deleted_at 字段),便于排查问题。账户删除是例外,走级联硬删。

### 4.2 完整 Schema(Postgres)

profiles —— 用户档案

create table profiles (

id              uuid primary key references auth.users(id) on delete cascade,

display_name    text,

phone           text unique,                      -- 手机号登录

wechat_unionid  text unique,                      -- 微信 UnionID(跨端识别)

wechat_openid   text,                             -- 当前应用的 OpenID

is_anonymous    boolean not null default false,   -- 无账号预览期

preview_started_at timestamptz,                   -- 预览开始时间(判 1 天)

timezone        text not null default 'Asia/Shanghai',

tone_preference text not null default 'friendly'

check (tone_preference in ('quiet','friendly','reflective')),

memory_enabled  boolean not null default true,

language        text not null default 'zh',

daily_ai_calls  int not null default 0,            -- 公平使用计数(每日重置)

ai_calls_date   date,                              -- 计数所属日期

trial_ends_at   timestamptz,                       -- 注册后才置 now()+7d

subscription_status text not null default 'preview'

check (subscription_status in

('preview','trial','active_monthly','active_yearly','expired')),

created_at      timestamptz not null default now(),

updated_at      timestamptz not null default now()

);

tasks —— 任务(核心表)

create table tasks (

id                uuid primary key default gen_random_uuid(),

user_id           uuid not null references auth.users(id) on delete cascade,

date              date not null,                    -- 任务归属日期

-- 计划字段

title             text not null,

note              text,                             -- AI 给的朋友式注释

planned_start     timestamptz,

planned_duration  int,                              -- 分钟

important         boolean not null default false,   -- ★ 标记

-- 执行字段

actual_start      timestamptz,

actual_end        timestamptz,

status            text not null default 'planned'

check (status in ('planned','done','skipped','rescheduled')),

was_rescheduled   boolean not null default false,

reschedule_count  int not null default 0,

-- 元数据(关键学习字段)

task_type         text check (task_type in

('deep_work','admin','social','health','errand','recovery')),

time_of_day       text check (time_of_day in

('morning','midday','afternoon','evening')),

source            text not null default 'user_voice'

check (source in

('user_voice','user_text','wechat','ai_suggestion','routine')),

-- 时间戳

created_at        timestamptz not null default now(),

updated_at        timestamptz not null default now(),

deleted_at        timestamptz

);

create index idx_tasks_user_date on tasks(user_id, date) where deleted_at is null;

create index idx_tasks_user_status on tasks(user_id, status) where deleted_at is null;

memories —— 长期记忆

create table memories (

id                  uuid primary key default gen_random_uuid(),

user_id             uuid not null references auth.users(id) on delete cascade,

text                text not null,

source              text not null

check (source in ('reflection','coach','manual')),

confirmed_by_user   boolean not null default false,  -- 必须确认才生效

used_in_plans       int not null default 0,

added_at            timestamptz not null default now(),

deleted_at          timestamptz

);

create index idx_memories_user_active on memories(user_id)

where deleted_at is null and confirmed_by_user = true;

daily_reflections —— 每日复盘

create table daily_reflections (

id              uuid primary key default gen_random_uuid(),

user_id         uuid not null references auth.users(id) on delete cascade,

date            date not null,

ai_summary      text,                  -- AI 一句话总结

ai_probe        text,                  -- AI 主动追问

user_response   text,                  -- 用户回答

promoted_memory uuid references memories(id),  -- 如果回答被保存为记忆

completed_at    timestamptz,

created_at      timestamptz not null default now(),

unique(user_id, date)

);

plan_change_logs —— 计划变更日志(审计)

create table plan_change_logs (

id              uuid primary key default gen_random_uuid(),

user_id         uuid not null references auth.users(id) on delete cascade,

date            date not null,

trigger         text not null,         -- 用户原话:"往后推一小时"

diff_json       jsonb not null,        -- before/after 任务快照

applied         boolean not null,      -- 用户确认后是否应用

created_at      timestamptz not null default now()

);

### 4.3 RLS 策略(必做)

Supabase 默认不开 RLS,但本项目所有表必须强制开启。模板:

alter table tasks enable row level security;

create policy "users read own tasks" on tasks

for select using (auth.uid() = user_id);

create policy "users write own tasks" on tasks

for insert with check (auth.uid() = user_id);

create policy "users update own tasks" on tasks

for update using (auth.uid() = user_id);

create policy "users delete own tasks" on tasks

for delete using (auth.uid() = user_id);

memories、daily_reflections、plan_change_logs、profiles 全部套用同款策略。验收清单:用 user A 的 token 查询 user B 的数据,必须返回空。

### 4.4 数据保留与导出

- 用户主动删除账户:级联硬删,30 天内从备份中清除。

- 用户关闭长期记忆开关:memories 表保留,但 plan 接口不再读取(memory_enabled=false 时跳过)。

- 导出:提供 JSON / CSV 两种格式,通过 Edge Function /export 一次性打包发邮件。

# 5. 后端与 API 设计

### 5.1 接口形态

绝大部分 CRUD 直接用 Supabase JS Client(从 Android 用 Ktor 调 REST 端点),只有涉及 AI 调用的复杂逻辑才走 Edge Function。这样后端代码量最小。

### 5.2 Edge Functions 一览

| 路径 | 方法 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| /plan/generate | POST | 早上 60 秒:生成当日计划提案 |
| /plan/revise | POST | 白天 10 秒:重排剩余任务,返回 diff |
| /wechat/extract | POST | 从微信分享文本/截图抽取任务 |
| /reflect/summary | POST | 晚间一句话总结 + 模式追问 |
| /memory/promote | POST | 把用户反思回答提升为记忆(需用户确认) |
| /export | POST | 导出全部数据为 JSON/CSV,异步发邮件 |
| /account/delete | POST | 彻底删除账户(级联) |

### 5.3 接口契约示例:/plan/generate

请求

POST /plan/generate

Authorization: Bearer <supabase_jwt>

Content-Type: application/json

{

"date": "2026-05-28",

"raw_input": "今天上午要写产品文档,下午 3 点开会,晚上想跑步",

"hard_constraints": [

{ "start": "15:00", "end": "16:00", "title": "产品评审会" }

],

"tone": "friendly"

}

响应

200 OK

{

"proposal_id": "prop_xxx",

"tasks": [

{

"title": "写产品文档第一稿",

"note": "早上脑子清楚的时候搞定大块的",

"planned_start": "2026-05-28T09:30:00+08:00",

"planned_duration": 90,

"important": true,

"task_type": "deep_work",

"time_of_day": "morning",

"source": "user_voice"

},

{ /* ... */ }

],

"suggestion_tasks": [

{ "title": "喝杯水,起来走两分钟", "planned_start": "...", "source": "ai_suggestion" }

],

"ai_comment": "上午留了块完整时间给深度工作,下午会议后我把跑步安排在 19:00。"

}

注意:此接口只返回提案,不直接写入 tasks 表。客户端点"looks good"后调 /plan/confirm 写库。

### 5.4 接口契约示例:/plan/revise

POST /plan/revise

{

"date": "2026-05-28",

"now": "2026-05-28T14:00:00+08:00",

"trigger": "下午状态不行,帮我轻一点",

"existing_tasks": [/* 剩余任务的快照 */]

}

→ 200 OK

{

"diff": {

"removed": ["task_id_a"],

"updated": [{ "id": "task_id_b", "planned_start": "...", "planned_duration": 30 }],

"added": []

},

"ai_comment": "那把深度任务推到明早,下午留两件轻活就好。"

}

客户端必须用此 diff 渲染前后对照,用户点 confirm 后再调 /plan/apply。

### 5.5 错误响应统一格式

{

"error": {

"code": "AI_TIMEOUT" | "AI_INVALID_JSON" | "INPUT_TOO_LONG" | ...,

"message": "友好可读的中文提示",

"retryable": true

}

}

# 6. AI 层设计

### 6.1 LLM Adapter 架构

自建轻量层,跑在 Supabase Edge Function 里。目标:切换模型时业务代码零改动。

interface LLMAdapter {

complete(req: LLMRequest): Promise<LLMResponse>

}

type LLMRequest = {

messages: { role: 'system'|'user'|'assistant', content: string }[]

json_schema?: object   // 强制 JSON 输出

max_tokens?: number

temperature?: number

cache_key?: string     // 用于 prompt caching

}

// 路由策略

async function complete(req) {

for (const provider of ['deepseek', 'qwen', 'kimi']) {

try {

return await providers[provider].complete(req)

} catch (e) {

logFallback(provider, e)

continue

}

}

throw new AllProvidersDownError()

}

### 6.2 Prompt 工程规范

- 每个场景一份 prompt,版本号管理(plan_generate_v1、plan_revise_v1...)。

- System prompt 必须包含:产品定位("一日搭子,不当教练")+ 输出格式约束 + 语气示例。

- User context 区分硬约束、用户原话、长期记忆,分段拼接,便于调试。

- 所有 prompt 文本独立成文件,纳入 git 版本控制,改动需 review。

### 6.3 Prompt 模板:plan_generate

[SYSTEM]

你是 Think & Act,中文用户的"一日搭子"。

你的任务不是排会议,是帮用户把今天混乱的想法变成可信、能开始的计划。

语气:像朋友,不像教练。简短、温暖、不说教。

硬规则:

- 只规划今天,不规划明天和以后

- 一个深度任务块 60-90 分钟,中间留 5-10 分钟

- 标 ★ 的任务不能超过 2 个

- 建议项(休息、喝水、散步)只在有空隙时加,不挤占用户任务

- 输出必须是合法 JSON,符合给定 schema

[USER]

今天日期:{{date}} {{weekday}}

用户长期记忆(只在 memory_enabled=true 时附带):

{{memories_bullets}}

硬约束:

{{hard_constraints}}

用户原话:

{{raw_input}}

请按 schema 返回当日计划提案。

### 6.4 输出 JSON Schema 校验

AI 返回的 JSON 在 Edge Function 内强校验,不通过则自动重试一次(temperature 调低),仍不通过返回错误。

// 客户端不直接信任 AI 输出,服务端先校验

const schema = {

type: 'object',

required: ['tasks', 'ai_comment'],

properties: {

tasks: { type: 'array', minItems: 1, maxItems: 10, items: TaskSchema },

suggestion_tasks: { type: 'array', maxItems: 3 },

ai_comment: { type: 'string', maxLength: 80 }

}

}

### 6.5 Prompt Caching

DeepSeek 支持 prompt caching,System prompt 部分是高度重复的(每次调用一样),命中缓存能把 input 单价降到原价的 10-20%。具体做法:把 system 段放在 messages 数组最前,长度固定。

### 6.6 成本控制

- 单次 plan_generate 平均 token:input ~1500 / output ~800。

- 按 DeepSeek V3.2 当前定价(input 命中缓存 ¥0.2/M tokens,output ¥3/M),单次成本约 ¥0.003。

- 一个活跃用户每天 ~3 次 AI 调用(plan + 1-2 次 revise + reflect),约 ¥0.01-0.03/天,即 ¥0.3-1/月。

- 定价 ¥9.9/月、年付 ¥99(≈¥8.25/月):普通用户毛利 90%+;重度用户(每天 8-10 次)成本升到 ¥2-3/月,毛利仍约 70-75%。

- 公平使用阈值:每日 AI 调用 ≤ 20 次(profiles.daily_ai_calls 计数,按 ai_calls_date 跨日重置)。超出后不报错,温和提示"先用现在的安排继续,明天再帮你优化"——既兜底成本,也是产品边界(不鼓励过度依赖)。

- 月度 AI 账单接近 ¥100 时报警,接近 ¥500 时强制审查。

# 7. 核心模块开发规范

### 7.1 早上 60 秒

UI 状态机

sealed interface MorningState {

object Initial : MorningState                          // 显示"今天打算怎么过"

object Recording : MorningState                        // 录音中

data class Transcribing(val partial: String) : ...     // 流式转写

data class Editing(val text: String) : ...             // 文本可编辑

data class AskingHardConstraints(...) : ...            // 询问硬约束

object Generating : MorningState                       // 调 AI

data class Proposal(val tasks, val comment) : ...      // 提案展示

data class Tweaking(...) : ...                         // 用户点选微调

data class Error(val message: String) : MorningState

}

交互细则

- 麦克风长按录音 + 短按弹出文字输入(覆盖手不方便说话的场景)。

- "早晨硬约束确认":在用户说完话后、调 AI 前,插入一个小弹窗:"今天有哪些时段不能动?",用户可跳过。这是日历集成的轻量替代。

- 提案视图每条任务可点击进入编辑模式(时间、时长、★、删除、+ 建议项)。

- "looks good"按钮置底,常驻可见。

### 7.2 白天 10 秒

当前任务全屏视图

- 大字号显示当前任务标题、剩余时间、★ 标记。

- 底部三个动作:done / skip / 调整(底部气泡输入)。

- done 后自动跳到下一项(动画过渡),全完成则进入晚间审核。

变更预览-确认机制(关键)

user_input -> /plan/revise -> diff -> [DiffPreviewScreen] -> confirm/cancel

↓

/plan/apply (实际写库)

DiffPreviewScreen 必须直观显示"原来 5 件 → 现在 3 件",每一行用颜色区分新增/修改/删除。这是产品承诺,不能为速度妥协。

### 7.3 两层提醒

| 任务等级 | 提醒方式 | 提前量 |
| --- | --- | --- |
| ★ 重要任务 | 系统通知(FCM)+ 锁屏可见 | 开始前 5 分钟 |
| 普通任务 | App 内 banner(打开 App 时显示) | 开始前 2 分钟,无锁屏推送 |
| 建议任务 | 不提醒,只显示在列表里 | — |

### 7.4 晚上 90 秒

晚间审核

- 列表每行三态循环点击:planned → done → skipped → planned。

- 底部麦克风:"全部完成除了健身"这样的语音批量更新,后端用一个轻量 LLM 调用解析为状态更新。

- "looks right"进入反思阶段。

反思对话

- AI 一句话总结:基于当天 task 数据 + 完成情况,不空泛("今天你按计划走了 4 件,跳过了健身")。

- 主动追问:基于历史模式("我注意到你这周下午都没完成深度任务,是状态原因还是排得太满?")。

- 用户回答 → AI 提议"要记住这一点吗?" → 用户点 yes 才进 memories 表。

# 8. 微信入口实现方案

### 8.1 三种入口

| 入口类型 | 技术实现 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 分享意图(文本) | ACTION_SEND + text/plain | P0 |
| 分享意图(图片) | ACTION_SEND + image/* | P0 |
| 剪贴板粘贴 | App 内"从微信复制过来"按钮 | P0 |

### 8.2 AndroidManifest 配置

<activity android:name=".ui.share.ShareReceiverActivity"

android:exported="true">

<intent-filter>

<action android:name="android.intent.action.SEND"/>

<category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>

<data android:mimeType="text/plain"/>

<data android:mimeType="image/*"/>

</intent-filter>

</activity>

### 8.3 抽取流程

- 接收 Intent → 区分 text 或 image。

- 如是 image:先本地 ML Kit OCR,失败或置信度低则上传到云端 OCR。

- 拿到纯文本 → 调 /wechat/extract。

- 展示"识别结果"弹窗:抽取到的时间、任务、人物 + 原文片段对照。

- 用户确认 → 调 /plan/insert,自动放到当日合适位置。

### 8.4 /wechat/extract 输出示例

{

"extracted": [

{

"title": "和老王对产品评审会",

"planned_start": "2026-05-28T15:00:00+08:00",

"planned_duration": 60,

"source_snippet": "下午 3 点开会,记得带项目计划书",

"confidence": 0.92

}

],

"ambiguous": [

{ "raw": "周末聚个餐", "reason": "日期不明确" }

]

}

### 8.5 隐私边界

- OCR 文本不留服务端日志,只在请求生命周期内存在。

- "识别结果"弹窗里给用户"不要这一条"的能力。

- 最终落库的 task 只保留 title 和 planned_start,不保留原始微信文本。

# 9. 隐私、安全与合规

### 9.1 三道防线

- 传输:全链路 HTTPS,Supabase 强制 TLS 1.2+。

- 存储:Supabase Postgres 默认 AES-256 at rest,RLS 隔离用户。

- 访问:Edge Function 通过 JWT 校验 user_id,所有 SQL 走 RLS。

### 9.2 长期记忆透明度(产品级承诺)

- AI 想保存记忆 → 弹"要记住这一点吗?"对话 → 用户确认后 confirmed_by_user=true 才生效。

- 设置页"关于你":每条独立可见、可删、附时间戳和来源。

- 一键关闭长期记忆开关(memory_enabled=false),任务数据继续保留,plan 接口不再读取。

- 全部导出按钮:JSON + CSV,异步发邮件。

- 账户彻底删除:走 /account/delete,级联硬删 + 30 天内清备份。

### 9.3 合规与备案

- ICP 备案:服务器主体 + App 名称,8-15 工作日。

- 大模型生成式 AI 备案:DeepSeek 已备案,但 Think & Act 作为应用方需做"使用备案"或登记。

- 个人信息保护法(PIPL)合规:首启同意书 + 设置页可撤回。

- 应用市场上架要求:隐私协议、用户协议、第三方 SDK 清单。

### 9.4 关键开发动作

- 首启同意书必须显示"我们会做什么 / 不会做什么",不是法律模板甩脸。

- AI 调用日志只保留 user_id + timestamp + 模型 + token 数,不存 prompt 内容(出错调试时临时打开,事后清理)。

- OCR 流程内联,不落服务端日志。

# 10. 测试与质量保证

### 10.1 测试分层

| 层级 | 覆盖目标 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | UseCase、数据转换、Prompt 拼接 | JUnit5 + Mockk |
| 仓库测试 | Room DAO + 同步策略 | Room in-memory + Turbine |
| 集成测试 | Edge Function 端到端 | Deno test + 真实 Supabase staging |
| UI 测试 | 关键 Composable | Compose UI Test(只覆盖关键流) |
| AI 质量评估 | 提案合理性、JSON 合法率 | 人工评分 + 自动化 schema 校验 |

### 10.2 AI 输出质量评估

产品/设计师每周维护一份评估集(30-50 条真实用户原话),每次 prompt 改动都过一遍:

- JSON 合法率(目标 ≥99%)

- 硬约束遵守率(用户说"15:00 开会",AI 是否真的留出这段)

- 任务数量合理性(不要 20 条,也不要 1 条)

- 语气合格率(朋友式 vs 教练式,人工主观打分)

- 建议项是否挤占用户任务(应只在空隙加,不主动塞健身)

### 10.3 内测计划

- 第 8 周:招募 20-30 名 Android 用户(来自访谈池 + 小红书/公众号预热)。

- 每日跟踪关键指标(见 §10.4)。

- 每周一次 30 分钟回访,重点问"今天有没有想关掉它?为什么?"

### 10.4 关键内测指标(从启动文档延伸为可埋点)

| 指标 | 埋点事件 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 首日计划确认率 | plan_confirm / plan_generate | ≥70% |
| 手动修改占比 | task_edit / plan_confirm | 20-40%(过低=AI 太"听话",过高=AI 不准) |
| 日内重排使用率 | revise_use / DAU | ≥30% |
| 微信来源任务比例 | task_source=wechat / total_tasks | ≥15%(差异化关键) |
| 晚间复盘完成率 | reflect_complete / DAU | ≥40% |
| 保存记忆数 / 用户 | memory_confirm / user | 首周平均 ≥3 条 |
| 第二天回访率 | DAU(day+1) / DAU(day) | ≥50% |
| 第 3 天留存 | — | ≥40% |
| 第 7 天留存 | — | ≥25% |

# 11. 8 周开发任务拆解

按启动文档排期细化到周内任务。每个任务后括号是负责人:M=移动端,B=后端/AI,P=产品/设计。

### 第 1-2 周:基础搭建

- Supabase 项目创建 + Auth 配置 + RLS 模板(B)

- 完整 schema 落地 + migration 脚本入 git(B)

- Android 工程脚手架:Compose、Hilt、Room、Ktor、Navigation(M)

- 登录鉴权打通:手机号(腾讯云短信)+ 微信 UnionID 双通道(M+B)

- Supabase anonymous auth + 无账号 1 天预览 + linkIdentity 转正与数据迁移(M+B)

- 微信开放平台账号申请 + 报备包名签名(P,行政流程,Week 1 必发起)

- 腾讯云短信开通 + 模板报备(B+P)

- 视觉系统组件库 v1:颜色、字体、按钮、卡片(M+P)

- 品牌字标 / 启动页 / App 图标(P)

- 开始 ICP 备案行政流程(P)

- 用户访谈 5-10 人,补充微信场景真实素材(P)

### 第 3-4 周:核心规划流

- 科大讯飞离线 ASR SDK 接入(随 APK 打包)+ 文本回退(M)

- DeepSeek SDK 接入(用 OpenAI 兼容接口)(B)

- LLM Adapter 第一版:DeepSeek + Qwen 双路径(B)

- Prompt 模板 v1:plan_generate(B+P)

- 提案视图 UI + 点选微调(M+P)

- 早晨硬约束确认弹窗(M+P)

- AI 输出 JSON schema 校验 + 重试逻辑(B)

- /plan/generate 与 /plan/confirm 接口落地(B+M)

- 前 30 条评估集准备(P)

### 第 5 周:执行阶段

- 当前任务全屏 UI(M)

- 两层提醒:极光推送(JPush)聚合华为/小米/OPPO/Vivo + FCM 兜底 + App 内 banner(M+B)

- /plan/revise 接口 + diff 结构(B)

- 变更预览-确认 UI(M+P,关键!)

- plan_change_logs 表写入(B)

- AI 公平使用阈值计数与提示(每日 ≤ 20 次)(B+M)

- 评估集扩到 50 条(P)

### 第 6 周:微信入口

- AndroidManifest intent-filter + ShareReceiverActivity(M)

- ML Kit OCR 集成 + 云端 OCR 备份(M+B)

- /wechat/extract 接口 + prompt(B)

- 识别结果对照弹窗 UI(M+P)

- 微信场景内部 dogfood 5 天(全员)

### 第 7 周:复盘 + 反思 + 记忆

- 晚间审核 UI 三态循环 + 语音批量(M)

- /reflect/summary + 模式探测 prompt(B+P)

- "要记住这一点吗?"确认机制(M+B)

- "关于你"设置页:每条独立可删,导出,删除账户(M+B)

- memory_enabled 开关完整生效路径(M+B)

### 第 8 周:历史 + 内测 + 收尾

- 7 天历史柱状图 + 每日卡片(M)

- 发布候选包 + 内测群组(M)

- ICP 备案下证(行政,提前启动)

- 内测启动 + 日报跟踪(P)

- Bug 修复 + 性能调优(全员)

- 付费页(¥9.9/月 + ¥99/年)+ 无账号预览→注册→7 天试用→付费的完整过渡(M+B+P)

- 付费引导与挽留文案落地(P)

### 里程碑 Gate

| Gate | 时点 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| G1: 基础就绪 | 第 2 周末 | 登录 + schema + 同步路径跑通 |
| G2: 早上 60 秒可用 | 第 4 周末 | 用真实输入能生成可接受的当日计划 |
| G3: 闭环就绪 | 第 7 周末 | 三段式完整可走,且能复盘 1 天 |
| G4: 内测就绪 | 第 8 周末 | 30 名用户可下载使用,日报采集到位 |

# 12. 风险登记表

| 风险 | 影响 | 概率 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 输出 JSON 不合法或过度发散 | 高 | 中 | schema 强校验 + 自动重试 + 评估集每周跑 |
| 微信分享流程被微信限制 | 高 | 低 | 保留"复制粘贴"作为兜底入口 |
| DeepSeek 接口长时间不稳 | 中 | 中 | LLM Adapter 自动降级 Qwen / Kimi |
| 用户对"记住我"感到冒犯 | 高 | 中 | 每条记忆显式确认 + 开关一键关闭 + 文案前置说明 |
| 计划变更 AI 误操作 | 高 | 中 | 强制变更预览-确认,不可绕过 |
| 语音识别在嘈杂场景失败 | 中 | 高 | 实时显示部分识别结果 + 文字回退按钮始终可见 |
| ICP / 大模型备案延期 | 中 | 中 | 第 1 周即启动行政流程,内测前争取到证 |
| 微信开放平台审核延期 | 高 | 中 | Week 1 即提交;期间先上手机号登录,微信后补 |
| APK 体积 60-80MB 影响下载转化 | 中 | 中 | 应用市场配资源说明;首屏强调离线稳定性卖点 |
| 离线 ASR 商用授权 / 合规成本 | 中 | 中 | Week 4 前确认科大讯飞商用授权条款与报价 |
| 重度用户 AI 成本啃毛利 | 中 | 低 | 已设每日 ≤20 次公平使用阈值兜底 |
| 首周留存低于预期(<25%) | 高 | 中 | 做 5 人深访找原因,允许 prompt / 文案快速迭代 |
| 3 人团队带宽不够 | 中 | 中 | 排期已留 1 周 buffer,P1 功能可推迟到 v1.2 |

# 13. 协作与编码规范

### 13.1 仓库与分支

- 单仓 monorepo:android/、edge_functions/、prompts/、docs/。

- 主干 main 受保护,合并需 1 人 review。

- 分支命名:feat/morning-voice、fix/diff-preview、chore/...。

- Commit:Conventional Commits(feat / fix / chore / docs)。

### 13.2 编码规范要点

- Kotlin 命名:类 PascalCase,函数 camelCase,Composable 函数 PascalCase。

- Composable 函数禁止持有可变状态,所有状态从 ViewModel 注入。

- 禁止 GlobalScope.launch,所有协程在 viewModelScope 或 lifecycleScope。

- 不允许 !!,强制可空类型显式处理。

- Edge Function 用 TypeScript,严格模式,no any。

- Prompt 文件独立,改动单独 commit,review 时三方确认。

### 13.3 日常节奏

- 每周一上午 30 分钟周会:回顾上周 + 排本周。

- 每周五下午 20 分钟 demo + 试用本周新功能。

- 每天 15:00 异步 standup(三句话:昨天 / 今天 / 卡哪)。

- Bug 与 task 用 Linear / GitHub Projects 管理,PM 维护看板。

### 13.4 决策记录

- 重要技术决策写 ADR(Architecture Decision Record),放在 docs/adr/。

- ADR 模板:背景 / 选项 / 决定 / 后果。

- 已知会写的 ADR:001 选用 Supabase、002 LLM Adapter 自建、003 本地优先同步策略、004 变更预览强制确认。

# 14. 开放问题与下一步

### 14.1 已敲定决策(v1.1 决策会结论)

- 登录方式:手机号 + 微信双通道,微信用 UnionID。✅

- 付费定价:¥9.9/月 + ¥99/年。✅

- 无账号试用:做 1 天预览(不计入 7 天试用),软提示 + 匿名数据转正迁移。✅

- 国内推送:第一版即接极光推送(JPush)聚合厂商通道。✅

- 离线语音:科大讯飞离线包随 APK 打包(方案 A),换取稳定性。✅

以上 5 条已写入 §2、§3.5、§4.2、§6.6、§11、§12,作为开发依据。

### 14.2 PM 本周要推动的事(执行状态)

- 把本文档给三人各自负责的章节标出来,周一周会 review。【已开】

- 启动 ICP 备案 + 大模型登记的行政流程。【进行中,争取本周拿受理回执】

- 组织决策会敲定 §14.1。【已完成,结论已并入 v1.1】

- Supabase 项目 + DeepSeek API 账户开通。【已完成,下一步落 RLS 模板】

- 产品/设计师启动首批 5-10 人深访邀约。【推进中,Week 2 前完成首轮】

### 14.3 新增动作(v1.1 决策派生)

- 微信开放平台账号申请 + 报备包名签名(今/明天发起,审核 5-15 工作日)。

- 腾讯云短信开通 + 验证码模板报备。

- 极光推送账号注册 + Android SDK demo 跑通。

- 科大讯飞离线 ASR SDK 评估:商用授权条款、报价、申请 APIKey、demo。

- 产品/设计师产出《付费引导文案》草稿(¥9.9/¥99 话术 + 预览/试用过期挽留)。

一句话判断:这份文档是地图,不是航线。8 周路径会有调整,但三段式闭环、变更预览-确认、长期记忆透明度这三件事不能动。其他都可以讨论。

—— 文档结束 ——